

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**เทศบาลตำบลดงเย็น**

**อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 ทั้งนี้สภาเทศบาลตำบลดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 ในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอเมืองมุกดาหารได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 และนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็นได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

 เพื่อเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลดงเย็น จึงจัดทำแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล แผนการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ (Action Plan)

 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล

 2. เพื่อให้ทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทั้งหมดที่เนินการในปีงบประมาณนั้น

 3. เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

 4. เพื่อให้การประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ

 5. เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

 5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 6. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. ทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น

 2. ทำให้ทราบแผนงาน/โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

 3. ทำให้การดำเนินงานมีความชัดแจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

 4. ทำให้มีการประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ

 5. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 40 | 35 | 6,046,000 | 20.1 | กองช่าง |
| **รวม** | **40** | 35 | **6,046,000** | **20.1** |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 22 | 19.3 | 7,457,970 | 24.9 | กองการศึกษา |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯลฯ | 15 | 13.2 | 300,000 | 0.1 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **37** | **32.5** | **7,757,970** | **25** |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 1.7 | 410,000 | 1.3 | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) | 1 | 0.8 | 576,000 | 1.9 | กองคลัง |
| 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 10 | 8.7 | 720,000 | 2.3 | สำนักปลัด |
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 2.7 | 180,000 | 0.5 | สำนักปลัด |
| 3.5 แผนงานการเกษตร | 3 | 2.7 | 50,000 | 0.2 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **19** | **16.6** | **1,936,000** | **6.2** |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 12 | 10.5 | 582,800 | 2 | กองสาธารณสุข |
| 4.2 แผนงานงบกลาง | 3 | 2.7 | 13,920,000 | 46.4 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **15** | **13.2** | **14,502,800** | **48.4** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
|  5.1 แผนงานสถิติและวิชาการ | 3 | 2.7 | 80,000 | 0.3 | กองยุทธศาสตร์ฯลฯ |
| **รวม** | **3** | **2.7** | **80,000** | **0.3** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **114** | **100** | **30,322,770** | **100** |  |

**บัญชีสรุปครุภัณฑ์/และงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 12.7 | 56,600 | 5.3 | สำนักปลัด |
| 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานสถิติและวิชาการ) | 1 | 2.2 | 11,000 | 1 | กองวิชาการ |
| 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)  | 3 | 6.3 | 50,000 | 4.6 | กองคลัง |
| 4. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 8.5 | 44,100 | 4 | สำนักปลัด |
| 5. แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 22 | 46.8 | 573,000 | 53 | กองการศึกษา |
| 6. แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.2 | 6,000 | 0.5 | กองสาธารณสุข |
| 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.2 | 700 | 0.1 | สำนักปลัด |
| 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 12.7 | 63,400 | 5.8 | กองช่าง |
| 9. แผนงานการพาณิชย์ | 3 | 6.4 | 278,000 | 25.7 | กองช่าง |
| **รวม** | **47** | **100** | **1,082,800** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ซอยข้างโรงเรียน (ทิศตะวันตก) | ก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. ศก. 0.40 x 1.00 ม. ยาว 200 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80x0.80x0.80ม. จำนวน 7 บ่อ | 285,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (ซอยทางเกวียน) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 34 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 62,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 เข้าวัดสระนาทอง (ข้างศาลาการเปรียญ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 210,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 (ซอยสุวรรณโชติ) บ้านนายบุญลอด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 98 มหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 230,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (ห้าแยก) - หลังวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 290,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - เชื่อมทางหลวงชนบท 3016 มห. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 40,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (สวนนายทองสา สาขะสิงห์) - นาไกล | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 130,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 – หัวหนองคึ | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 770 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 320,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5–คำหมากยาง (ใต้) | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 60,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 – คำหมากยาง (เหนือ) | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 100,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 – ห้วยคำป่าหลาย (ใต้) | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 210,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 – ห้วยช้างมัน (นานายทัย) | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 90,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (ข้างสะพานห้วยยาง) ห้วยม่วง | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 65,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - นาหนองแคน | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 75,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ห้วยบ้าน | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 150,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยตาหล่ม | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 60,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - นาคำ | ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 440 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 160,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (สวนหวายผู้ใหญ่ประจวบ) - หนองสระสาธารณะ | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 74,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (หลังอ่างชลประทานห้วยตอกผึ้ง) – หนองถางปะ | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 286,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - คำทิดดี | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 90,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแคน หมู่ที่ 2 - หนองสามควาย | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 370 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 157,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองสามชัว (ช่วงนานายเสริม) | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5 ม. ชนิด 1 ช่องทาง | 225,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 200,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 536 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 220,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 386 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 140,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 318 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 130,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 476 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 190,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 ม. ยาว 19 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 100,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ข้ามทุ่งนา (ทิศตะวันตก) | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 60,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 (คุ้มหนองมันปลา) ห้วยทราย | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 140,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 (ห้วยตาหล่ม) หนองแสง | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 140,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 32. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8- กุดหลง | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมถมดินยกระดับทาง 875 ลบ.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 140,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาหนองแคน | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 130,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ผู้ช่วยนก) - นาโคก | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 80,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 35. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - หนองถางปะ | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง  5 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 70,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13-วัดภูส้างออม | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  | 130,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (หนองไฮ) ห้วยบังอี่ (โคกน้อย) | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง  5 ม. ยาว 1,300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 120,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 38. | โครงการปรับปรุงลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 (สปริงเวย์ห้วยไค้) - แก้งจันทร์แดง | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง  5 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 110,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 10 - ศาลาประชาคม | เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 287,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (หน้าวัด) -คุ้มโชคชัย | เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 290,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 41. | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 42. | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 110,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 89,870 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 80,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 45. | ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 62,700 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 80,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 41,800 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 48. | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับ | 365,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 420,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 51. | ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 950,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 8 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 8 แห่ง | 1,100,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 | 100,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 54. | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL | 9,600 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFI | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFI) | 7,200 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 57. | ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 140,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 41,800 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 60. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 50,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 50,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน 8 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน 8 แห่ง | 3,650,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 63. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566  | 50,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 | 150,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 66. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกขามเลียน ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกขามเลียน ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านหนองแคน ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านหนองแคน ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 69. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านคำบง ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านคำบง ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกตะแบง ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกตะแบง ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดงเย็น ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดงเย็น ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 72. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาจาน ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาจาน ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาทอง ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาทอง ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านป่งโพน ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านป่งโพน ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 75. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโพนสวาง ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 14 ประจำปี 2566 | 10,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านภูทอง ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านภูทอง ประจำปี 2566 | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านสามขัวและบ้านดอนสวรรค์ ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านสามขัว ม.4 และบ้านดอนสวรรค์ ม.10  ประจำปี 2566 | 10,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษางานศานาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 78. | โครงการทัศนะศึกษาดูงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนะศึกษาดูงาน | 400,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย   | 10,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 80. | ค่าชดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นชดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 576,000 | ทต.ดงเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 81. | โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 | 30,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 | 30,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.  | โครงการบ้านสวย เมืองสะอาด ถนนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด ถนนปลอดภัย | 30,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า | 10,0000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 85. | โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(unit school) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(unit school | 30,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 3)  | 100,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 87. | โครงการจัดงานวัน อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันอปพร. | 10,000 | ทต.ดงเย็น | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น | 300,000 | ทต.ดงเย็น | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | ทต.ดงเย็น | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | โครงการปรับปรุงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -ต่อเติมผนังห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยาว 14.20 ม. สูง 2.05 ม. ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด -ซ่อมแซมประตูห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กว้าง 0.95 ม. สูง 2.00 ม. จำนวน 2 บาน  | 40,000 | ทต.ดงเย็น | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 91. | โครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส | 150,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | โครงการอบรมผู้พิการให้ความรู้ผู้ดูและคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้พิการให้ความรู้ผู้ดูและคนพิการ | 15,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานหลังเดิม ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 12 ม. มุงด้วย Metal sheet หนา 0.30 มม. สีน้ำเงิน | 15,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 94. | โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นคาใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลดงเย็น | 20,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | โครงการฝึกอบรมปลูกผักออแกนิค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 97. | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 100. | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค | 15,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิท 19 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิท 19 | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | โครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม | 15,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 103 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | โครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ ตำบลดงเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ ตำบลดงเย็น | 40,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 RS | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 RS | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 106. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 7,800 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 108. | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท | 280,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**

 **🡺 แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 109. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 10,635,600 | ทต.ดงเย็น | งานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  | 3,206,400 | ทต.ดงเย็น | งานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 78,000 | ทต.ดงเย็น | งานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 112. | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น | 10,000 | ทต.ดงเย็น | กองวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | ทต.ดงเย็น | กองวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | โครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน | 40,000 | ทต.ดงเย็น | กองวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น ชั้นล่าง 2 ชั้น เปิด-ปิด ทึบ ชั้นบนโล่ง 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้  | 17,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น 1 ตู้ | 5,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว  | 5,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง)   | 17,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก็บเอกสาร 2 ชั้นบนโล่ง 2 ชั้นล่างบาน เปิด-ปิด ทึบ จำนวน 2 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นบนโล่ง 2 ชั้นล่างบาน เปิด-ปิด ทึบ จำนวน 2 หลัง | 11,000 | ทต.ดงเย็น | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 18,000 | ทต.ดงเย็น | กอลคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ทต.ดงเย็น | กอลคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  | 10,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะรับแขกไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด  | 15,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  | 9,500 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  | 17,000 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  | 2,600 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 3,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว | 13,800 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  | 10,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นวางอเนกประสงค์ 9 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 9 ช่อง จำนวน 5 หลัง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 3 หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 2 หลัง | 12,500 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 7,000 บาท ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 28,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด ชุดละ 1,500 บาท ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น  | 75,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้า ขนาด 75x180 ซม. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้า ขนาด 75x180 ซม. จำนวน 4 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น   | 6,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน | 4,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง จำนวน 3 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 4 เครื่อง | 14,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 1,600 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น  | 4,800 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมเพดานแบบ 3 ใบพัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดานแบบ 3 ใบพัด จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 1,200 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง | 8,400 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมไอเย็น ขนาด 42 ลิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นขนาด 42 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,000 บาทให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 1 เครื่อง | 14,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 27. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็นคุณลักษณะพื้นฐาน1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด 2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด | 18,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ตู้ทำน้ำเย็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ | 5,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล เครื่องละ 23,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน | 23,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 1 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 1 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 1 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จำนวน 1 เครื่อง | 88,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 31. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง จำนวน 1 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 1 เครื่อง | 32,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | 170,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 33. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน | 15,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น | 4,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 1 เครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 36. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น  | 4,500 | ทต.ดงเย็น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 37. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตัวละ 2,000 บาท จำนวน 3 ตัว | 6,000 | ทต.ดงเย็น | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 38. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน1 เครื่อง | 700 | ทต.ดงเย็น | สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 39. | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1510 W จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ครุภัณฑ์โรงงาน | เครื่องเจียไฟฟ้า 4 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจียไฟฟ้า 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  | 3,200 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ครุภัณฑ์โรงงาน | สว่านไฟฟ้า 550 W | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 550 W จำนวน 1 เครื่อง  | 4,500 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ครุภัณฑ์โรงงาน | เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า 450 W | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า 450 W จำนวน 1 เครื่อง | 3,700 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 43. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖6** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 45. | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง | 84,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่างแผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง | 120,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่างแผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง | 74,000 | ทต.ดงเย็น | กองช่างแผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |